INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

| Título del proyecto | Sistema Web PETI | Fecha | 13/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| Integrante | Código de estudiante | Correo electrónico | Rol o Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Apellidos y nombres… |  |  |  |
| Vargas Candia, Hashira Belén | 2022075480 | hv2022075480@virtual.upt.pe | Desarrolladora |
| Andia Navarro. Diego Fabrizio | 2022073906 | da2022073906@virtual.upt.pe | Responsable de documentación |

ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

| Número de avance | Cuarto avance |
| --- | --- |
| URL Github | https://github.com/Fabri59/Proyecto-ProfeRed.git |
| % de Avance | 30% |

RESUMEN

Ingrese información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

El Sistema de Elaboración de Plan Estratégico de TI ha alcanzado un hito significativo esta semana: la integración completa del backend (ASP.NET Core 8.0) con el frontend (React 18 + Vite), resultando en una aplicación web plenamente funcional. Se han implementado los 17 módulos estratégicos definidos en el alcance, incluyendo FODA, BCG, Porter, PEST y CAME, con exportación a PDF y Excel operativa en el cliente. El sistema cuenta con autenticación JWT, tres roles de usuario diferenciados, y un dashboard con gráficos estadísticos. La base de datos SQL Server está estructurada con 14 tablas principales y procedimientos almacenados.

TRABAJO REALIZADO

| Tarea N° | Descripción de las actividades realizadas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementación completa del API RESTful con ASP.NET Core 8.0: se desarrollaron los controladores AuthController, CoreController y StrategicController con endpoints para autenticación JWT (login/registro), CRUD completo de empresas, y los 17 módulos estratégicos (Misión, Visión, Valores, Objetivos, FODA, Cadena de Valor, BCG, Porter, PEST, CAME, Identificación Estratégica, y Resumen Ejecutivo). Se configuró Swagger para documentación automática. | Vargas |
| 2 | Diseño e implementación de la base de datos SQL Server: creación de tablas (Usuarios, Roles, Empresa, Mision, Vision, Valores, ObjetivosEstrategicos, AnalisisFODA, MatrizBCG, AnalisisPorter, AnalisisPEST, EstrategiaIdentificacion, MatrizCAME, Auditoria) con sus relaciones, índices y procedimientos almacenados. Se configuró Entity Framework Core 8.0 con migraciones automáticas. | Andia |
| 3 | Desarrollo del frontend en React 18 + Vite 5: implementación de las páginas LoginPage, DashboardPage, EmpresasPage y PlanEstrategicPage con 17 tabs. Se integró React Router DOM para navegación, Axios para consumo del API, ApexCharts para gráficos estadísticos, jsPDF + html2canvas para exportación a PDF, y biblioteca XLSX para exportación a Excel. | Vargas |
| 4 | Implementación del sistema de seguridad: autenticación con tokens JWT (expiración configurable, 24h por defecto), hash de contraseñas con BCrypt (salt factor 11), sistema de roles con 3 niveles (Administrador, Analista, Usuario), validaciones de permisos en cada endpoint mediante atributo [Authorize], y configuración de CORS para comunicación segura frontend-backend. | Andia |
| 5 | Configuración de la arquitectura de capas: implementación del patrón Repository con interfaces IRepository<T>, capa de servicios con inyección de dependencias (AuthService, EmpresaService, StrategicModulesService, AdvancedModulesService), DTOs para separación de entidades de dominio, y AutoMapper para mapeo automático entre modelos y DTOs. | Vargas |
| 6 | Elaboración de documentación técnica completa: README.md con arquitectura, instrucciones de instalación, credenciales de prueba y referencia de endpoints; CONFIG.md con variables de entorno para desarrollo y producción; DEPLOYMENT.md con instrucciones de despliegue en IIS; QUICKSTART.md con guía rápida de 5 minutos; y script SQL comentado para inicialización del primer usuario administrador. | Equipo Completo |